7.2例会

例会的参与人员：全员

例会的主要目的：讨论第三关的具体玩法，讨论第二关的场景搭建问题

例会的主要内容：

1. 确定了第三关的细节玩法
2. 第二关的场景搭建，需要的模型
3. 第二关需求讨论，分配实现工作

工作安排：

策划组：

1. 绮琛继续搭建第二关的场景
2. 协助建立第二关需要的模型
3. 第二关场景美化
4. 记录第三关玩法思路，总结，给出最终设计

开发组：

1. 王渊、林英杰负责第二关需求实现
2. 符王朝负责场景优化以及细节调整
3. 覃伟达负责各方面跟进以及最后整合工作

组长：

1. 与美术联系，沟通衔接动画制作以及模型贴图需求
2. 对每个组的工作跟进，实时了解进度，保证项目进度。